## Slide 1
Final Project Intermediate Programmer · PT Neuronworks Indonesia · 25 September 2026
Ordina
Order Management & Inventory System
Sistem stok multi-gudang, Purchase Order, dan Sales Order untuk tiga peran — dibangun dengan PHP Native OOP, MySQL, dan Vanilla JavaScript tanpa framework.
12 / 13
item backlog selesai
41
unit test (7 file)
3
peran, hak akses terpisah
0
framework PHP / JS
Notes: Buka dengan konteks: Ordina adalah final project yang mencatat setiap barang masuk dan keluar gudang. Tiga peran: Admin, Sales, Warehouse Staff. Tekankan: tanpa framework, semua ditulis sendiri.

## Slide 2
Agenda
01
Progress project & fitur
02
Struktur & alur teknis PHP
03
PHP Native dengan OOP
04
Integrasi database & komponen
05
Validasi, keamanan, hak akses, error
06
Unit test & hasilnya
07
Demo fitur
08
Kendala, rencana, konsultasi
Notes: Delapan poin ini urut dari "apa yang sudah jadi" ke "bagaimana dibangun", lalu demo, dan ditutup dengan kendala serta pertanyaan untuk pembimbing.

## Slide 3
01
Progress project dan fitur yang sudah dikembangkan
Semua fitur wajib dari brief sudah berjalan; yang tersisa adalah memperkuat bukti, bukan menambah fitur.
Ordina · Progress Review
Fitur | Kode | Isi singkat | Status
Login & session | AUTH-01 | Login, logout, redirect otomatis ke login bila belum masuk | Selesai
Manajemen user | USR-01 | Admin tambah/edit/nonaktifkan akun Sales & Warehouse Staff | Selesai
Master data | PRD-01 · WH-01 | Produk (+gambar), kategori, gudang, supplier, customer; stok per gudang | Selesai
Purchase Order | PO-01 | Draft → Ordered → terima sebagian/penuh → Received; stok bertambah | Selesai
Sales Order | SO-01 | Draft → ajukan → approve/tolak → goods issue → Fulfilled; stok berkurang | Selesai
Pencarian & pagination | FIND-01 | Cari, filter, urut, 10/25/50 baris per halaman (Produk, PO, SO) | Selesai
Dashboard per peran | DASH-01 | Nilai inventori, produk low stock, jumlah order per status | Selesai
Laporan CSV | REPORT-01 | Stock ledger & status order untuk rentang tanggal tertentu | Selesai
JSON API | API-01 | /api/products/{sku}/availability — cek stok live di form SO | Selesai
Anti-oversell | ARCH-02 | Pengurangan stok atomik, tidak bisa minus walau order bersamaan | Selesai
Script stok rendah | JOB-01 | Script CLI sudah ada, belum diuji dengan data nyata | Sebagian
Notes: Poin utama: semua fitur wajib (AUTH, USR, PRD, WH, PO, SO, FIND, DASH, REPORT, API, ARCH-02) sudah berjalan. Satu-satunya yang belum tuntas adalah JOB-01: script-nya ada tapi belum diuji dengan data nyata.

## Slide 4
01
Penyempurnaan tampilan dan pengalaman pengguna
Di luar fitur wajib, tampilan dirapikan agar alur kerja harian lebih cepat dan lebih sedikit salah input.
Ordina · Progress Review
Sidebar berkelompok
Menu dibagi Master Data, Transaksi, Laporan, Administrasi; responsif di HP.
Ringkasan order live
Subtotal dan total PO/SO dihitung otomatis saat qty dan harga diketik.
Harga otomatis
Harga terisi dari data produk; harga beli PO terkunci, harga jual SO hanya bisa naik.
Stok tersedia di form SO
Diambil live dari JSON API sesuai gudang yang dipilih.
Pratinjau gambar produk
Gambar yang dipilih langsung terlihat sebelum disimpan.
Dialog konfirmasi custom
Aksi penting (approve, batalkan, goods issue) minta konfirmasi dulu.
Notes: Ini bukan requirement wajib, tapi memperbaiki pengalaman: harga otomatis mengurangi salah input, stok live membantu Sales sebelum membuat order, dan konfirmasi mencegah aksi tidak sengaja.

## Slide 5
02
Struktur, alur, dan implementasi teknis PHP
Satu pintu masuk, lalu berlapis: Controller urus HTTP, Service urus aturan bisnis, Repository urus database.
Ordina · Progress Review
Struktur folder
public/index.php
pintu masuk tunggal
app/Core/
Router, View, Session, Database, Gate
app/Controller/
terima request, cek hak akses
app/Service/
aturan bisnis & validasi
app/Repository/Contracts/
interface (kontrak)
app/Repository/Mysql/
implementasi nyata (PDO)
app/Repository/InMemory/
implementasi palsu untuk test
app/Entity/, app/Domain/
objek data & enum status/role
views/
template PHP + layout
tests/Unit, tests/Integration
PHPUnit
Browser
public/index.php
Router
Controller · cek hak akses
Service · aturan bisnis
Repository Interface
MySQL (PDO)
Notes: Contoh alur approve Sales Order: index.php menerima request, Router mencocokkan POST /sales-orders/{id}/approve ke SalesOrderController::approve(). Controller cek izin ApproveSalesOrder, lalu SalesOrderService::approve() cek status dan aturan pembuat tidak boleh approve sendiri. Repository menjalankan UPDATE dengan prepared statement. Terakhir redirect dengan pesan flash.

## Slide 6
03
Penerapan PHP Native dengan pendekatan OOP
Tanpa framework, tetap rapi: tiap kelas punya satu tugas, Service bergantung pada interface, bukan MySQL langsung.
Ordina · Progress Review
Konsep | Contoh di Ordina
Encapsulation | Entity (mis. Product) memakai properti readonly.
Interface | ProductStockRepositoryInterface, TransactionManagerInterface.
Polymorphism | Satu interface, dua implementasi: Mysql (produksi) & InMemory (test).
Dependency Injection | Repository diberikan lewat constructor Service.
Enum berperilaku | SalesOrderStatus::canBeCancelled(), Role::manageable().
Exception khusus | ValidationException, ForbiddenOperationException.
final class SalesOrderService
{
public function __construct(
private readonly
SalesOrderRepositoryInterface $orders,
private readonly
TransactionManagerInterface $tx,
) {}
public function approve(int $id,
int $by): void
{
$so = $this->orders->findById($id);
if ($so->createdBy === $by) {
throw new ForbiddenOperationException(
'Tidak bisa approve SO sendiri.');
}
$this->orders->approve($id, $by);
}
}
Notes: Poin utama: karena SalesOrderService tidak tahu apa-apa soal MySQL, unit test cukup memberi repository versi InMemory, tanpa database. Ini inti Dependency Inversion yang diminta brief (ARCH-01).

## Slide 7
04
Integrasi PHP dengan database dan komponen lain
Semua query prepared statement, perubahan stok selalu dalam satu transaksi, dan database punya penjaga terakhir.
Ordina · Progress Review
Database (MySQL 8 + PDO)
Koneksi PDO tunggal, native prepared statement (ATTR_EMULATE_PREPARES = false).
11 tabel: users, products, product_stocks, warehouses, categories, suppliers, customers, PO (+items), SO (+items), stock_ledger.
Transaksi: goods receipt/issue menulis stok + ledger sekaligus; gagal satu, batal semua.
CHECK constraint: stok tak boleh minus, approver ≠ pembuat SO, qty diterima ≤ qty dipesan.
Komponen lain
Vanilla JS + Fetch: subtotal live, auto-isi harga, cek stok via API, dialog konfirmasi.
JSON API: GET /api/products/{sku}/availability.
CSV export: stock ledger & status order.
Docker Compose: web (PHP 8.2 + Apache), mysql, redis.
PHPUnit untuk test, PHPStan untuk analisis statis.
Notes: Poin utama: prepared statement di semua query mencegah SQL injection; transaksi menjamin stok dan ledger tidak pernah tidak sinkron; CHECK constraint adalah penjaga terakhir kalau ada bug di kode.

## Slide 8
04
Mekanisme anti-oversell (ARCH-02)
Cek stok dan pengurangan terjadi dalam satu statement, jadi dua order bersamaan tidak bisa sama-sama lolos.
Ordina · Progress Review
UPDATE product_stocks
SET quantity = quantity - :qty
WHERE product_id = :product_id
AND warehouse_id = :warehouse_id
AND quantity >= :qty_check;
Cek & kurangi dalam SATU statement
Stok cukup
Baris berubah (rowCount = 1), stok berkurang, ledger dicatat.
Stok kurang
Tidak ada baris berubah (rowCount = 0), seluruh goods issue dibatalkan.
Order bersamaan
Row lock InnoDB membuat order kedua menunggu, lalu melihat stok terbaru.
Dipilih dibanding SELECT ... FOR UPDATE karena lebih sederhana dengan jaminan yang sama — alasan lengkap di docs/architecture/adr-0002.
Notes: Ini bagian yang paling mungkin ditanya penguji. Jelaskan: kalau cek stok dilakukan dengan SELECT terpisah lalu UPDATE, ada celah waktu di mana dua order bisa sama-sama melihat stok cukup. Dengan kondisi quantity >= qty di dalam UPDATE, cek dan pengurangan terjadi dalam satu langkah yang dikunci InnoDB.

## Slide 9
05
Validasi, keamanan, hak akses, dan penanganan error
Aturan penting selalu dicek di server — menyembunyikan tombol saja bukan pengaman.
Ordina · Progress Review
Validasi
Server: Service melempar ValidationException, form tampil ulang dengan pesan.
Contoh: SKU unik, qty > 0, harga jual SO tidak di bawah harga produk.
Browser: required, min, tipe input — hanya untuk kenyamanan.
Keamanan
SQL injection: prepared statement. XSS: htmlspecialchars() di semua output.
Password: password_hash() / password_verify(); session ID diganti saat login.
Upload gambar dicek tipe & ukuran, disimpan dengan nama acak.
Hak akses (RBAC)
Role → Permission → Gate; Controller memanggil authorize() di setiap aksi.
Pembuat SO tidak bisa approve SO-nya sendiri (Service + database).
Sales hanya melihat SO miliknya; Admin tidak bisa dibuat lewat UI.
Penanganan error
Satu try/catch terpusat di public/index.php.
Belum login → login; tanpa izin → 403; tidak ada → 404; tak terduga → 500.
Halaman error tetap memakai layout dan sidebar yang sama.
Notes: Poin utama: semua aturan penting dicek di server. Contoh terbaik: Admin yang membuat SO pun tidak bisa approve SO itu sendiri, dicek di SalesOrderService dan juga lewat CHECK constraint chk_so_approver_not_creator di database.

## Slide 10
05
Siapa boleh melakukan apa
Hak akses mengikuti pemisahan tugas di brief §1.2: yang membuat order tidak menyetujuinya sendiri.
Ordina · Progress Review
Aksi | Admin | Sales | Warehouse Staff
Kelola user & master data | Ya | — | —
Buat & ajukan Sales Order | Ya | Ya (milik sendiri) | —
Approve / tolak Sales Order | Ya (bukan miliknya) | — | —
Buat Purchase Order | Ya | — | Ya
Goods receipt / goods issue | Ya | — | Ya
Unduh laporan | Semua | Order milik sendiri | Stok
Notes: Catatan: Warehouse Staff saat ini tidak terikat ke satu gudang tertentu; akun Gudang Satu dan Gudang Dua hanya penamaan. Ini termasuk yang ingin dikonsultasikan di akhir.

## Slide 11
06
Unit test dan hasil pengujiannya
41 unit test menguji aturan bisnis tanpa database, termasuk skenario order kedua ditolak saat stok habis.
Ordina · Progress Review
Chart: Jumlah unit test per file
| Availability | Gate | User | Auth | Product | PurchaseOrder | SalesOrder
Jumlah test | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13
Lulus
Run penuh terakhir (composer test) lulus semua, setelah ekspektasi satu test PO diperbaiki.
Jalankan ulang
2 test baru aturan harga jual SO ditambahkan setelah run tersebut.
Belum
Integration test ke MySQL asli baru 1 (cek koneksi).
docker compose exec web composer test
Notes: Poin utama: test memakai repository InMemory dan NullTransactionManager, jadi berjalan tanpa MySQL. Sebelum presentasi, jalankan composer test sekali lagi agar status "Jalankan ulang" bisa diganti "Lulus".

## Slide 12
07
Demo A — barang masuk lewat Purchase Order
Warehouse Staff membeli barang dari supplier; stok bertambah dan tercatat di stock ledger.
Ordina · Progress Review
1
Warehouse Staff
wh1@ordina.test
Buat PO: pilih supplier, gudang, produk. Harga beli terisi otomatis dan terkunci; subtotal dihitung live.
2
Warehouse Staff
Klik "Kirim ke Supplier" → dialog konfirmasi → status Ordered.
3
Warehouse Staff
Terima barang sebagian → Partially Received; stok bertambah, tercatat di ledger.
4
Warehouse Staff
Terima sisanya → status Received.
Notes: Tunjukkan harga beli yang terkunci, ringkasan order yang berubah saat qty diketik, lalu dialog konfirmasi custom. Setelah terima sebagian, buka halaman produk untuk memperlihatkan stok per gudang bertambah.

## Slide 13
07
Demo B — barang keluar lewat Sales Order
Satu order melewati tiga orang berbeda; order kedua yang melebihi stok ditolak.
Ordina · Progress Review
1
Sales
sales1@ordina.test
Buat SO: stok tersedia muncul live; coba turunkan harga jual → ditolak.
2
Sales
Ajukan untuk approval → Pending Approval.
3
Admin
admin@ordina.test
Approve SO. Tunjukkan juga: Admin tidak bisa approve SO buatannya sendiri.
4
Warehouse Staff
Proses goods issue → stok berkurang, status Fulfilled.
5
Warehouse Staff
SO kedua melebihi sisa stok → goods issue ditolak, stok tidak minus.
Notes: Akhiri demo dengan dashboard Admin (nilai inventori dan order per status berubah), unduh CSV stock ledger hari ini, lalu tunjukkan pencarian produk dan pilihan 10/25/50 baris per halaman. Siapkan beberapa order sebelumnya karena data seed masih sedikit.

## Slide 14
08
Kendala yang sudah diselesaikan
Kebanyakan dari Docker dan detail PHP/PDO — diselesaikan dengan membaca log error, bukan menebak.
Ordina · Progress Review
Kendala | Penyebab | Solusi
Test DB: "No such file or directory" | DB_TEST_HOST=localhost membuat PDO memakai socket | Ganti ke nama service Docker: mysql
"Access denied for user tester" | CREATE USER IF NOT EXISTS tidak mereset password lama | Tambah ALTER USER ... IDENTIFIED BY
Web gagal konek MySQL saat start | depends_on hanya menunggu container hidup | condition: service_healthy + healthcheck
Halaman Produk error 500 | Memanggil method yang belum pernah dibuat | Ditemukan dari log Docker, panggilan dihapus
Query error placeholder berulang | Native prepared statement melarang nama sama dua kali | Nama berbeda: :qty dan :qty_check
Halaman PO error 500 (per-page) | Membaca $_GET['per_page'] tanpa default | Baca sekali dengan ??, lalu validasi
Halaman login ada scrollbar | Konten login dibungkus container ber-padding | Login memakai layout full-bleed sendiri
Notes: Poin utama: pola yang sama terus berulang, yaitu error tidak diperbaiki dengan menebak, tapi dengan membaca pesan dan log aslinya. Contoh: error 500 di halaman Produk sempat didiagnosis salah, penyebab aslinya baru ketemu dari docker compose logs.

## Slide 15
08
Rencana pengembangan dan hal yang ingin dikonsultasikan
Fokus berikutnya adalah bukti: data seed sesuai minimum brief dan integration test ke MySQL asli.
Ordina · Progress Review
Rencana pengembangan
Data seed ke minimum brief: 30 produk, 25 order.
Integration test MySQL: anti-oversell, dashboard, laporan CSV.
Lengkapi refactor log dan laporan PHPStan.
Uji script JOB-01 dengan data nyata.
Edit item PO/SO saat Draft; item tidak hilang saat validasi gagal.
Fitur reset password user.
Ingin dikonsultasikan
SO ditolak langsung Cancelled — perlukah kembali ke Draft untuk revisi?
Perlukah Warehouse Staff dibatasi ke satu gudang?
Harga beli PO dikunci ke data produk — perlu harga hasil negosiasi?
Cukupkah uji oversell berurutan, atau perlu simulasi paralel?
Akun Admin hanya dibuat lewat database — bisa diterima?
Notes: Bacakan pertanyaan satu per satu dan catat jawaban pembimbing. Setiap jawaban bisa langsung jadi item backlog berikutnya.

## Slide 16
Terima kasih
Sesi tanya jawab
Ordina · Order Management & Inventory System
Notes: Buka sesi tanya jawab. Siapkan tab browser dengan aplikasi yang sudah login di tiga akun untuk menjawab pertanyaan dengan demo langsung.